ENTERPRISE MINI SOC LAB

với Wazuh + Sysmon

Hướng dẫn triển khai chi tiết theo từng phase

Kiến trúc hệ thống • Dataset • Use case • Threat model • Deliverables CV

Phiên bản: 1.0
Ngày tạo: 01/06/2026

# Tóm tắt dự án

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Enterprise Mini SOC Lab với Wazuh + Sysmon |
| Mục tiêu | Xây dựng mini SOC lab sát thực tế doanh nghiệp, phục vụ học tập và portfolio/CV |
| Độ sát doanh nghiệp | 10/10 |
| Độ khó | Trung bình, có thể chia theo phase |
| Thời gian khuyến nghị | 4-8 tuần nếu làm 1-2 giờ/ngày |
| Công nghệ chính | Wazuh, Sysmon, Windows Event Logs, Linux auth logs, Apache logs, FIM, MITRE ATT&CK |

Tài liệu này chốt một kiến trúc Mini SOC Lab đủ sát thực tế doanh nghiệp nhưng vẫn có thể triển khai cá nhân trong 4-8 tuần. Trọng tâm là triển khai Wazuh all-in-one, thu thập telemetry từ Windows và Linux, cài Sysmon trên Windows, xây dựng use case detection, map MITRE ATT&CK, xuất dataset và viết incident report.

Ghi chú: Scope khuyến nghị cho Version 1 là Wazuh Server, Windows Client, Ubuntu Linux Server và một Attack/Test VM optional. Không nên thêm Active Directory ngay từ đầu để tránh phình scope; AD nên để Version 2.

# Mục lục

1. Kiến trúc hệ thống cuối cùng

2. Cấu hình VM và network

3. Threat model sử dụng

4. Dataset và nguồn log

5. Lộ trình triển khai theo phase

6. Use case detection

7. Dashboard, MITRE mapping và tuning

8. Incident report và deliverables

9. Timeline 4-8 tuần

10. Checklist hoàn thành và CV bullets

11. Tài liệu tham khảo

# 1. Kiến trúc hệ thống cuối cùng

Kiến trúc v1 được chốt theo mô hình all-in-one để giảm độ phức tạp vận hành nhưng vẫn phản ánh các luồng telemetry phổ biến trong môi trường doanh nghiệp nhỏ: endpoint Windows, server Linux, SIEM/XDR tập trung và một máy dùng để tạo traffic kiểm thử.

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc đề xuất cho Enterprise Mini SOC Lab.

## 1.1 Sơ đồ logic

Internet/NAT for updates only ¦ [Host machine] ¦ SOC-LAB Network 10.10.10.0/24 ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ [Wazuh All-in-One] [Windows 10/11 Client] [Ubuntu Web/SSH Server] 10.10.10.10 10.10.10.21 10.10.10.31 Ubuntu 24.04 Wazuh Agent Wazuh Agent Wazuh Manager Sysmon OpenSSH + Apache Wazuh Indexer Windows Security logs /var/log/auth.log Wazuh Dashboard PowerShell logs /var/log/apache2/access.log Defender logs FIM FIM Optional: [Attack/Test VM] 10.10.10.50 Kali hoặc Ubuntu, không cài Wazuh agent, chỉ dùng để tạo log test.

## 1.2 Thành phần chính

| Thành phần | Vai trò | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Wazuh Server all-in-one | Manager, Indexer, Dashboard | Đủ cho lab cá nhân, đơn giản hóa triển khai và troubleshooting. |
| Windows 10/11 Client | Endpoint Windows có Wazuh Agent và Sysmon | Mô phỏng endpoint doanh nghiệp, nguồn log quan trọng cho SOC. |
| Ubuntu/Debian Server | SSH/Web server có Wazuh Agent | Mô phỏng server public/internal thường bị brute force và web scan. |
| Attack/Test VM | Tạo traffic kiểm thử | Tách nguồn tạo sự kiện khỏi endpoint được giám sát. |

## 1.3 Scope chốt

| Version | Phạm vi | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Version 1 | Wazuh all-in-one, Windows client, Ubuntu SSH/Web server, Sysmon, 10 use case, custom rules, dashboard, dataset, reports | Nên làm ngay, đủ mạnh cho CV. |
| Version 2 | Thêm Windows Server AD, domain join, AD detections, RDP brute force, GPO monitoring, SOAR/TheHive/Shuffle | Nâng cấp sau khi v1 hoàn chỉnh. |

# 2. Cấu hình VM và network

## 2.1 Cấu hình VM khuyến nghị

| Máy | OS | CPU | RAM | Disk | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wazuh Server | Ubuntu Server 24.04 LTS | 4 vCPU | 8-12 GB | 120-200 GB | 10.10.10.10 |
| Windows Client | Windows 10/11 Pro | 2-4 vCPU | 4-8 GB | 80 GB | 10.10.10.21 |
| Linux Server | Ubuntu/Debian | 2 vCPU | 2-4 GB | 40 GB | 10.10.10.31 |
| Attack/Test VM | Kali/Ubuntu | 2 vCPU | 2-4 GB | 30 GB | 10.10.10.50 |

## 2.2 Network

Dùng Host-only hoặc Internal Network cho subnet SOC-LAB. Có thể thêm NAT adapter tạm thời khi cần update package. Với Wazuh Server, chỉ mở các port cần thiết trong subnet lab.

| Port | From | Purpose |
| --- | --- | --- |
| 443/TCP | Host hoặc subnet lab | Truy cập Wazuh Dashboard |
| 1514/TCP | Windows/Linux agents | Agent communication |
| 1515/TCP | Windows/Linux agents | Agent enrollment |
| 55000/TCP | Admin/subnet lab | Wazuh API/enrollment |
| 22/TCP | Host admin only | SSH quản trị Wazuh Server |

## 2.3 Asset inventory mẫu

| Asset | Hostname | IP | Role | Criticality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wazuh Server | wazuh-soc | 10.10.10.10 | SIEM/XDR | High |
| Windows Client | win11-client | 10.10.10.21 | Endpoint | Medium |
| Linux Server | linux-web01 | 10.10.10.31 | SSH/Web server | High |
| Attack VM | attack01 | 10.10.10.50 | Test attacker | Low |

# 3. Threat model sử dụng

Threat model chính của dự án là MITRE ATT&CK Enterprise. Mục tiêu là map các hành vi tấn công giả lập sang tactic/technique để tạo giá trị thực tế cho điều tra SOC và trình bày portfolio.

## 3.1 Threat actor giả lập

| Threat actor | Mục tiêu | Hành vi giả lập |
| --- | --- | --- |
| External attacker | Chiếm SSH/web server | SSH brute force, web scan |
| Compromised local user | Leo quyền trên Windows | Tạo user, thêm vào Administrators |
| Malware/operator giả lập | Persistence/evasion | Scheduled task, PowerShell đáng ngờ, Defender tamper attempt |
| Insider/admin misuse | Thay đổi file nhạy cảm | Sửa sshd_config, hosts file, web root |

## 3.2 Tactic trọng tâm

| Tactic | Use case tương ứng |
| --- | --- |
| Credential Access | SSH brute force, Windows failed login |
| Persistence | Local user creation, scheduled task |
| Privilege Escalation | Add user to Administrators |
| Defense Evasion | Defender tamper attempt |
| Execution | PowerShell suspicious execution |
| Discovery / C2 signal | Outbound connection, DNS/network event |
| Initial Access / Recon | Web server scan |
| Integrity Monitoring | Sensitive file changes |

# 4. Dataset và nguồn log

Dataset chính nên là telemetry tự tạo trong lab thay vì chỉ tải dataset public. Cách này giúp chứng minh bạn biết triển khai agent, tạo sự kiện, ingest log, phát hiện, tune rule và viết báo cáo điều tra.

## 4.1 Nguồn log

| Source | Endpoint | Log/Event |
| --- | --- | --- |
| Linux auth logs | Ubuntu Server | /var/log/auth.log, SSH fail/success, sudo, useradd |
| Apache access logs | Ubuntu Server | /var/log/apache2/access.log, web scan |
| Linux FIM | Ubuntu Server | /etc/passwd, /etc/ssh/sshd_config, /var/www/html |
| Windows Security | Windows Client | 4625, 4720, 4732, 4688, 4698 |
| Sysmon | Windows Client | Process creation, network connection, DNS query, registry/file events |
| PowerShell Operational | Windows Client | Script block/module logging |
| Windows Defender Operational | Windows Client | Defender setting/tamper-related event |
| Wazuh alerts | Wazuh Server | wazuh-alerts-* |

## 4.2 Cấu trúc repo đề xuất

enterprise-mini-soc-wazuh/ ├── README.md ├── architecture/ │ ├── network-diagram.png │ └── asset-inventory.md ├── wazuh/ │ ├── agent-config/ │ ├── local_rules.xml │ └── dashboard-queries.md ├── sysmon/ │ └── sysmonconfig.xml ├── datasets/ │ ├── uc01_ssh_bruteforce.ndjson │ ├── uc02_windows_failed_login.ndjson │ ├── uc03_local_user_created.ndjson │ └── ... ├── screenshots/ │ ├── agents-online.png │ ├── mitre-dashboard.png │ └── uc01_alert.png └── reports/ ├── incident_ssh_bruteforce.md ├── incident_suspicious_powershell.md └── final_report.md

# 5. Lộ trình triển khai theo phase

## Phase 0 - Chuẩn bị lab

1. Tạo subnet lab: 10.10.10.0/24.

2. Đặt IP tĩnh cho từng VM.

3. Snapshot từng VM sau khi cài OS sạch.

4. Ghi asset inventory và sơ đồ network.

Definition of Done: ping được giữa các máy, SSH vào Linux server được, Windows cùng subnet, Wazuh server có internet để cài package.

## Phase 1 - Cài Wazuh All-in-One

Trên Wazuh Server Ubuntu:

sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo reboot

Sau reboot:

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh sudo bash ./wazuh-install.sh -a

Lấy lại password nếu cần:

sudo tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt

Kiểm tra service:

sudo systemctl status wazuh-manager sudo systemctl status wazuh-indexer sudo systemctl status wazuh-dashboard sudo systemctl status filebeat

Firewall mẫu:

sudo ufw allow from 10.10.10.0/24 to any port 1514 proto tcp sudo ufw allow from 10.10.10.0/24 to any port 1515 proto tcp sudo ufw allow from 10.10.10.0/24 to any port 55000 proto tcp sudo ufw allow from 10.10.10.0/24 to any port 443 proto tcp sudo ufw allow from <YOUR_HOST_IP> to any port 22 proto tcp sudo ufw enable sudo ufw status verbose

Truy cập dashboard tại: https://10.10.10.10

Definition of Done: đăng nhập dashboard, thấy Wazuh manager healthy, lưu password vào password manager và chụp screenshot dashboard.

## Phase 2 - Cài Wazuh Agent trên Linux Server

Trên linux-web01:

sudo apt update sudo apt install -y openssh-server apache2 sudo systemctl enable --now ssh sudo systemctl enable --now apache2

Có thể lấy command deploy agent trực tiếp từ Wazuh Dashboard: Agents management -> Summary -> Deploy new agent.

Mẫu command cài agent:

sudo apt-get update sudo WAZUH_MANAGER="10.10.10.10" apt-get install wazuh-agent sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable wazuh-agent sudo systemctl start wazuh-agent

Kiểm tra:

sudo systemctl status wazuh-agent sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

Definition of Done: agent linux-web01 xuất hiện trạng thái Active trên Wazuh Dashboard.

## Phase 3 - Cài Wazuh Agent + Sysmon trên Windows

Cài Wazuh Agent bằng PowerShell/CMD Administrator:

.\wazuh-agent-4.14.5-1.msi /q WAZUH_MANAGER="10.10.10.10" WAZUH_AGENT_NAME="win11-client" WAZUH_AGENT_GROUP="windows" Start-Service WazuhSvc

Bật audit policy:

auditpol /set /subcategory:"Logon" /success:enable /failure:enable auditpol /set /subcategory:"Account Management" /success:enable /failure:enable auditpol /set /subcategory:"Process Creation" /success:enable /failure:enable auditpol /set /subcategory:"Security Group Management" /success:enable /failure:enable

Bật command line trong process creation:

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Audit" /v ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f

Cài Sysmon:

mkdir C:\Tools\Sysmon cd C:\Tools\Sysmon .\Sysmon64.exe -accepteula -i .\sysmonconfig.xml .\Sysmon64.exe -c

Thêm vào C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf trong <ossec_config>:

<localfile> <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location> <log_format>eventchannel</log_format> </localfile> <localfile> <location>Microsoft-Windows-PowerShell/Operational</location> <log_format>eventchannel</log_format> </localfile> <localfile> <location>Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational</location> <log_format>eventchannel</log_format> </localfile> <localfile> <location>Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational</location> <log_format>eventchannel</log_format> </localfile>

Restart agent:

Restart-Service -Name WazuhSvc

Definition of Done: trên Wazuh thấy event từ win11-client và có Sysmon process creation event khi mở cmd.exe hoặc powershell.exe.

## Phase 4 - Cấu hình log collection và FIM

Linux log collection:

<localfile> <log_format>syslog</log_format> <location>/var/log/auth.log</location> </localfile> <localfile> <log_format>apache</log_format> <location>/var/log/apache2/access.log</location> </localfile>

Linux FIM:

<syscheck> <disabled>no</disabled> <frequency>43200</frequency> <scan_on_start>yes</scan_on_start> <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/passwd</directories> <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/group</directories> <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/sudoers</directories> <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/ssh/sshd_config</directories> <directories check_all="yes" realtime="yes">/var/www/html</directories> </syscheck>

Windows FIM:

<syscheck> <disabled>no</disabled> <frequency>43200</frequency> <scan_on_start>yes</scan_on_start> <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows\System32\drivers\etc</directories> <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Users\Public\SOC-Lab</directories> <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</windows_registry> <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce</windows_registry> </syscheck>

Definition of Done: sửa file test trong /var/www/html hoặc C:\Users\Public\SOC-Lab, Wazuh sinh FIM alert.

# 6. Use case detection

## 6.1 Bảng use case chốt

| ID | Use case | Data source | MITRE | Output mong muốn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC01 | SSH brute force | Linux auth log | T1110 | Alert nhiều failed SSH |
| UC02 | Windows failed login nhiều lần | Windows Security | T1110 | Alert 4625/brute force |
| UC03 | Tạo local user mới | Windows Security + Sysmon | T1136.001 | Alert account created |
| UC04 | Thêm user vào Administrators | Windows Security + Sysmon | T1098.007 | Alert group membership change |
| UC05 | PowerShell đáng ngờ | Sysmon + PowerShell logs | T1059.001 | Alert command line suspicious |
| UC06 | Tạo scheduled task | Security/TaskScheduler/Sysmon | T1053.005 | Alert persistence |
| UC07 | Thay đổi file nhạy cảm | Wazuh FIM | Integrity monitoring | FIM alert |
| UC08 | Defender tamper attempt | Defender log + Sysmon | T1562 | Alert defense evasion |
| UC09 | Outbound bất thường | Sysmon Event ID 3/22 | C2/discovery signal | Alert network connection |
| UC10 | Web server bị scan | Apache access log | Recon | Alert nhiều 404/scan path |

## UC01 - SSH brute force

Mô phỏng attacker thử nhiều password SSH vào linux-web01 từ attack01.

Tạo password list và chạy Hydra trên Attack VM:

cat > passwords.txt << EOF password 123456 admin toor letmein qwerty P@ssw0rd welcome test123 Spring2026 EOF sudo apt update sudo apt install -y hydra hydra -l fakeuser -P passwords.txt 10.10.10.31 ssh

Dashboard query:

agent.name: "linux-web01" AND rule.id:(5551 OR 5712 OR 5710 OR 5711 OR 5716 OR 5720)

Evidence cần lưu:

Failed SSH attempts

Source IP 10.10.10.50

Rule ID

MITRE tactic/technique

Timeline trong dashboard

## UC02 - Windows failed login nhiều lần

Mô phỏng password guessing vào Windows endpoint. Cách an toàn nhất là nhập sai password nhiều lần trên màn hình login của VM.

Nếu bật RDP trong lab, có thể kiểm thử từ Attack VM:

hydra -l fakeuser -P passwords.txt rdp://10.10.10.21

Dashboard query:

agent.name: "win11-client" AND (rule.id:60122 OR rule.id:60204 OR win.system.eventID:4625)

Evidence cần lưu:

Event ID 4625

Account bị thử

Source IP nếu có

Wazuh brute-force correlation

## UC03 - Tạo local user mới

Phát hiện hành vi tạo tài khoản local mới, thường liên quan persistence hoặc chuẩn bị leo quyền.

PowerShell Administrator:

net user soc_lab_user P@ssw0rd123! /add net user soc_lab_user

Cleanup:

net user soc_lab_user /delete

Dashboard query:

agent.name: "win11-client" AND (win.system.eventID:4720 OR "user account was created" OR "soc_lab_user")

Evidence cần lưu:

Event ID 4720

Sysmon process creation cho net.exe

User thực hiện hành động

## UC04 - Thêm user vào Administrators

Phát hiện thay đổi membership của local Administrators, dấu hiệu privilege escalation hoặc account manipulation.

PowerShell Administrator:

net user soc_lab_user P@ssw0rd123! /add net localgroup Administrators soc_lab_user /add

Cleanup:

net localgroup Administrators soc_lab_user /delete net user soc_lab_user /delete

Dashboard query:

agent.name: "win11-client" AND (win.system.eventID:4732 OR "Administrators" OR "soc_lab_user")

Evidence cần lưu:

Event ID 4732

Group Administrators

Account added

MITRE T1098.007

## UC05 - PowerShell đáng ngờ

Phát hiện PowerShell có flag/pattern thường gặp trong attack như ExecutionPolicy Bypass, EncodedCommand, DownloadString, Invoke-WebRequest.

Benign command nhưng có pattern đáng ngờ:

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "Get-LocalUser ¦ Out-File C:\Users\Public\SOC-Lab\users.txt"

Dashboard query:

agent.name: "win11-client" AND (win.eventdata.image:*powershell.exe OR win.system.eventID:4104 OR win.system.eventID:4103)

Evidence cần lưu:

Process powershell.exe

Command line

Parent process

Sysmon Event ID 1 hoặc PowerShell Operational

## UC06 - Tạo scheduled task

Phát hiện scheduled task persistence bằng schtasks hoặc TaskScheduler event.

Tạo task:

schtasks /Create /TN "SOC-Lab-Heartbeat" /SC ONCE /ST 23:59 /TR "cmd.exe /c echo SOC-LAB>%ProgramData%\soc_lab_task.txt" /F

Cleanup:

schtasks /Delete /TN "SOC-Lab-Heartbeat" /F

Dashboard query:

agent.name: "win11-client" AND (win.system.eventID:4698 OR win.system.channel:"Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational" OR "SOC-Lab-Heartbeat")

Evidence cần lưu:

Event ID 4698 nếu audit bật

TaskScheduler Operational event

Sysmon process creation schtasks.exe

MITRE T1053.005

## UC07 - Thay đổi file nhạy cảm

Phát hiện thay đổi file nhạy cảm bằng Wazuh File Integrity Monitoring.

Linux test:

sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak echo "# SOC-LAB FIM TEST $(date)" ¦ sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config sudo mv /etc/ssh/sshd_config.bak /etc/ssh/sshd_config

Windows test:

New-Item -ItemType Directory -Force C:\Users\Public\SOC-Lab Add-Content C:\Users\Public\SOC-Lab\fim-test.txt "SOC-LAB FIM TEST"

Dashboard query:

rule.groups:syscheck OR rule.description:*Integrity checksum changed*

Evidence cần lưu:

File path

Action added/modified/deleted

User/process nếu có

Baseline/change timestamp

## UC08 - Defender tamper attempt

Không nên tắt Defender thật trên máy host. Trong VM snapshot, mục tiêu nên là detect tamper attempt qua command line hoặc Defender Operational event.

Benign simulation bằng command line string:

powershell.exe -NoProfile -Command "Write-Output 'SOC-LAB simulation: Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true'"

Dashboard query:

agent.name: "win11-client" AND ("Set-MpPreference" OR "DisableRealtimeMonitoring" OR win.system.channel:"Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational")

Evidence cần lưu:

Process powershell.exe

Command line chứa Defender tamper keyword

MITRE Defense Evasion

## UC09 - Kết nối outbound bất thường

Phát hiện kết nối outbound/DNS đáng chú ý từ endpoint Windows qua Sysmon Event ID 3/22.

Windows test:

Test-NetConnection 1.1.1.1 -Port 443 nslookup suspicious-lab.example curl.exe http://example.com

Dashboard query:

agent.name:"win11-client" AND (win.system.eventID:3 OR win.system.eventID:22 OR "suspicious-lab.example")

Evidence cần lưu:

Source host

Destination IP/port

Process name

Parent process nếu có

## UC10 - Web server bị scan

Mô phỏng scanning path thường gặp trên web server như wp-admin, phpmyadmin, .env, backup.zip.

Attack VM:

for p in admin login wp-admin phpmyadmin .env backup.zip config.php server-status test old; do curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{url_effective}\n" http://10.10.10.31/$p done

Dashboard query:

agent.name:"linux-web01" AND ("/wp-admin" OR "/phpmyadmin" OR "/.env" OR "404")

Evidence cần lưu:

Apache access log

Source IP 10.10.10.50

URL path

HTTP status

Alert/rule custom nếu có

## 6.2 Custom Wazuh rules gợi ý

Lưu các rule tùy chỉnh vào /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml trên Wazuh Server, sau đó restart wazuh-manager và kiểm tra bằng Ruleset Test hoặc wazuh-logtest.

Rule 110101 - Suspicious PowerShell:

<group name="soc_lab,windows,powershell,sysmon,"> <rule id="110101" level="10"> <field name="win.system.channel">Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</field> <field name="win.system.eventID">1</field> <field name="win.eventdata.image" type="pcre2">(?i)\\powershell\.exe$</field> <field name="win.eventdata.commandLine" type="pcre2">(?i)(-ExecutionPolicy\s+Bypass¦-EncodedCommand¦DownloadString¦Invoke-WebRequest¦Set-MpPreference)</field> <description>SOC Lab - Suspicious PowerShell command line: $(win.eventdata.commandLine)</description> <mitre> <id>T1059.001</id> </mitre> </rule> </group>

Rule 110102 - Defender tamper command:

<group name="soc_lab,windows,defender,defense_evasion,"> <rule id="110102" level="12"> <field name="win.eventdata.commandLine" type="pcre2">(?i)(Set-MpPreference¦Add-MpPreference¦DisableRealtimeMonitoring¦DisableBehaviorMonitoring¦ExclusionPath)</field> <description>SOC Lab - Potential Microsoft Defender tamper command: $(win.eventdata.commandLine)</description> <mitre> <id>T1562</id> </mitre> </rule> </group>

Rule 110103 - Unusual outbound port:

<group name="soc_lab,windows,network,sysmon,"> <rule id="110103" level="7"> <field name="win.system.channel">Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</field> <field name="win.system.eventID">3</field> <field name="win.eventdata.destinationPort" type="pcre2">^(4444¦8080¦9001¦1337)$</field> <description>SOC Lab - Unusual outbound connection to port $(win.eventdata.destinationPort)</description> </rule> </group>

Validate và restart:

sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest sudo systemctl restart wazuh-manager

# 7. Dashboard, MITRE mapping và tuning

## 7.1 Dashboard nên có

| Dashboard | Nội dung |
| --- | --- |
| SOC Overview | Total alerts by severity, top agents, top rule IDs, alerts over time |
| Windows Endpoint Security | PowerShell executions, user created, admin group changes, scheduled task, Defender tamper |
| Linux Server Security | SSH failed login, sudo/useradd events, FIM changes, Apache suspicious paths |
| MITRE ATT&CK View | Top tactics, top techniques, technique by endpoint, severity by technique |

## 7.2 Nguyên tắc tuning

| Vấn đề | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Quá nhiều Sysmon noise | Giảm bớt rule trong sysmonconfig, ưu tiên Event ID có giá trị điều tra. |
| Alert PowerShell quá rộng | Chỉ alert khi có flag/pattern nguy hiểm hoặc parent process đáng ngờ. |
| FIM quá nhiều event | Chỉ monitor file/directory thật sự nhạy cảm. |
| Web log quá noisy | Correlation theo số lượng request/source IP và path nhạy cảm. |
| False positive admin task | Whitelist admin user hoặc maintenance window. |

## 7.3 Custom rules tối thiểu nên có

| Rule | Level | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 110101 | 10 | Suspicious PowerShell |
| 110102 | 12 | Defender tamper command |
| 110103 | 7 | Unusual outbound port |
| 110104 | 10 | Scheduled task created by command line |
| 110105 | 8 | Web scan path |
| 110106 | 10 | Admin group membership changed |

# 8. Incident report và deliverables

## 8.1 Template incident report

# Incident Report: UC01 SSH Brute Force ## Summary Multiple failed SSH login attempts were detected against linux-web01 from 10.10.10.50. ## Environment - Wazuh Server: 10.10.10.10 - Victim: linux-web01 / 10.10.10.31 - Source: attack01 / 10.10.10.50 ## Detection - Rule ID: - Rule level: - Data source: /var/log/auth.log - MITRE: T1110 Brute Force ## Timeline ¦ Time ¦ Event ¦ ¦---¦---¦ ¦ 10:01 ¦ First failed SSH login ¦ ¦ 10:02 ¦ Multiple failures correlated ¦ ¦ 10:03 ¦ Wazuh alert generated ¦ ## Evidence - Screenshot: - Raw log: - Wazuh alert JSON: ## Response - Block source IP. - Disable targeted account if real. - Review successful login after failures. - Rotate credential if compromise suspected. ## Lessons Learned - Add threshold-based alert. - Add active response in v2.

## 8.2 Deliverables cho GitHub/Portfolio

| Deliverable | Nội dung cần có |
| --- | --- |
| README.md | Mục tiêu, kiến trúc, setup, use cases, ảnh dashboard. |
| architecture/ | Network diagram, asset inventory, data flow. |
| wazuh/local_rules.xml | Custom rules đã viết và validate. |
| sysmon/sysmonconfig.xml | Config Sysmon sử dụng trong lab. |
| datasets/ | Export alert/log theo từng use case ở dạng NDJSON/CSV. |
| screenshots/ | Agents active, dashboard, alert detail, MITRE view. |
| reports/ | Incident report cho từng use case và final report. |

# 9. Timeline 4-8 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Cài 3 VM chính, cấu hình IP tĩnh, cài Wazuh all-in-one, snapshot baseline | Network diagram, asset inventory, screenshot Wazuh dashboard |
| Tuần 2 | Cài Linux agent, Windows agent, Sysmon, audit policy, test event cơ bản | Screenshot agents active, Sysmon event trong Wazuh |
| Tuần 3 | UC01 SSH brute force, UC07 Linux FIM, UC10 Apache scan | 3 incident reports |
| Tuần 4 | UC02 Windows failed login, UC03 local user, UC04 add Administrators | Windows identity detection report |
| Tuần 5 | UC05 PowerShell, UC06 scheduled task, UC08 Defender tamper, UC09 outbound | Custom rules + screenshots |
| Tuần 6 | Dashboard, MITRE mapping, tuning false positives | MITRE mapping table + dashboard screenshots |
| Tuần 7 | Runbook, response workflow, optional active response | Runbook cho brute force và suspicious PowerShell |
| Tuần 8 | Dọn GitHub, final report, CV bullets, demo video nếu muốn | Final portfolio-ready repo |

# 10. Checklist hoàn thành và CV bullets

## 10.1 Definition of Done cuối dự án

1. Wazuh Server all-in-one chạy ổn định.

2. Windows agent active.

3. Linux agent active.

4. Sysmon gửi event về Wazuh.

5. Ít nhất 10 use case được test.

6. Mỗi use case có command test, raw event, Wazuh alert, screenshot, MITRE mapping và short incident report.

7. Có ít nhất 5 custom Wazuh rules.

8. Có dashboard tổng quan.

9. Có dataset export dạng NDJSON/CSV.

10. Có README GitHub chuyên nghiệp.

## 10.2 CV bullets gợi ý

Built an enterprise-style mini SOC lab using Wazuh, Sysmon, Windows, and Linux endpoints. Deployed Wazuh Manager/Indexer/Dashboard, onboarded Windows and Ubuntu agents, configured Sysmon telemetry, Windows Event Channels, Linux auth logs, Apache logs, and File Integrity Monitoring.

Developed and validated 10 detection use cases mapped to MITRE ATT&CK, including SSH brute force, Windows failed logins, local account creation, local administrator group modification, suspicious PowerShell execution, scheduled task persistence, Defender tamper attempts, abnormal outbound connections, sensitive file modification, and web server scanning.

Authored custom Wazuh detection rules, built investigation dashboards, exported alert datasets, and documented incident response runbooks with evidence, timelines, raw logs, and remediation recommendations.

# 11. Tài liệu tham khảo

Wazuh Quickstart: https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html

Wazuh Agent Enrollment Requirements: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/agent/agent-enrollment/requirements.html

Wazuh Linux Agent Installation: https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-linux.html

Wazuh Windows Agent Installation: https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-windows.html

Wazuh Log Data Collection: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/log-data-collection/configuration.html

Wazuh File Integrity Monitoring: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/index.html

Wazuh MITRE ATT&CK module: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/mitre.html

Wazuh Brute Force PoC: https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/detect-brute-force-attack.html

Microsoft Sysmon: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

MITRE ATT&CK Enterprise: https://attack.mitre.org/